APP 1.0 · 客户需求冻结资料

MeiGallery App 1.0
需求冻结确认单

用于确认产品范围、服务承诺、页面交互、视觉成熟度和冻结生效条件

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 | MeiGallery App | App 版本 | 1.0 |
| 状态 | 历史快照 | 日期 | 2026-07-30 |
| 客户决策 | 8 项 | 专业门禁 | 7 组 |

当前结论

产品范围、功能和页面交互已具备客户确认条件；Figma 99 页/402 状态最终设计已完成；当前仍有 8 项客户决策、7 组专业门禁和客户视觉签署，因此尚未授权开发。

当前实时设计事实为 99 页/408 个正式状态，移动端 50 页/208 状态、后台 49 页/200 状态；本确认单中的 402/202 与 3,571 个动作是 APP-SET-08 六态增量前历史基线。

基线指纹：9c38f3d90aa537895032f863a38de132496ebb880089df2cc8bcca9564c30438

填写方式｜先完成第 3 章 8 项客户决策，再核对第 4 章专业门禁，最后在第 8 章选择确认结论并签署。

# 1. 冻结准备结论

本确认单是两份完整客户文档的签署入口，不替代产品需求确认书和逐页交互设计确认册，也不替代法务、安全、财务、运营或技术负责人的专业结论。

本次基线覆盖 99 个 Page ID、402 个 Figma 最终状态、99 个流程预览和 3,571 个有效交互动作；客户文档映射基线 179/179 个确定性图片映射已经建立。

| 对象 | 当前证据 | 当前结论 | 冻结条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品范围 | 客户 PRD 与 C-01 至 C-08 | 可确认，未冻结 | 8 项客户决策形成书面结论 |
| 功能需求 | 41 个需求编号、99 个追踪键 | 可确认，未冻结 | 调整同步到开发规格与追踪矩阵 |
| 页面交互 | 50 个移动端页、49 个后台页 | 可逐页确认 | 逐页意见关闭或形成明确例外 |
| 原型映射 | 156 张基础 + 23 张逐状态导出 | 179/179 已建立 | 映射与需求继续保持一致 |
| 像素级视觉 | 99 页 / 402 状态最终稿 | 已完成，待签署 | 按 Page ID 关闭客户与设计意见 |
| 开发授权 | 尚未创建 App 工程/API/migration | 未生效 | 客户签署并关闭阻塞门禁 |

# 2. 客户需确认的 8 项决策

每项必须选择“接受”“调整”或“暂缓”。选择调整时填写替代结论；选择暂缓时，相关工程在最晚关闭点后不得继续。

## C-01　产品定位与当前沟通主体

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议基线 | 定位为“经授权真人内容发现与平台话题服务”；App 1.0 的话题由平台运营接收。 |
| 影响 | 决定商店描述、详情页披露、会员价值和投诉边界。 |
| 最晚关闭点 | 客户需求确认书签署前 |
| 来源 | OQ-034 |
| 客户选择 | □ 接受 □ 调整 □ 暂缓 |
| 调整意见 | ________________________________________________________ |

## C-02　用户沟通入口

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议基线 | 当前统一使用“发起话题（平台接收）”；仅未来完成本人认领和复核后才显示“给本人发私信”。 |
| 影响 | 决定详情、会员、会话和通知中的身份文案。 |
| 最晚关闭点 | 客户需求确认书签署前 |
| 来源 | OQ-034 |
| 客户选择 | □ 接受 □ 调整 □ 暂缓 |
| 调整意见 | ________________________________________________________ |

## C-03　五级心享会员权益

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议基线 | 每日新话题额度采用 1/2/4/6/10；保存筛选采用 1/3/6/12/20；收藏夹采用 3/5/10/20/30。 |
| 影响 | 决定 entitlement、运营容量和会员页展示。 |
| 最晚关闭点 | entitlement API 冻结前 |
| 来源 | OQ-014 |
| 客户选择 | □ 接受 □ 调整 □ 暂缓 |
| 调整意见 | ________________________________________________________ |

## C-04　会员获取闭环

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议基线 | 用户提交站内申请，管理员审核并手动发放；通常在 1 个服务日内首次处理；App 1.0 不提供购买。 |
| 影响 | 决定会员申请、后台队列、通知和客服口径。 |
| 最晚关闭点 | 会员流程开发前 |
| 来源 | OQ-010、OQ-014 |
| 客户选择 | □ 接受 □ 调整 □ 暂缓 |
| 调整意见 | ________________________________________________________ |

## C-05　平台运营服务承诺

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议基线 | 服务时段每日 10:00–22:00；不保证固定回复；队列满载时暂停创建新话题，历史仍可读。 |
| 影响 | 决定排班、容量降级、页面状态和用户预期。 |
| 最晚关闭点 | 平台话题 Alpha 前 |
| 来源 | OQ-010、OQ-035 |
| 客户选择 | □ 接受 □ 调整 □ 暂缓 |
| 调整意见 | ________________________________________________________ |

## C-06　首发供给与发布方式

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议基线 | 至少 80 个合格真人资料、3 个地区组，以限量邀请 Beta 首发；公开扩量另行决策。 |
| 影响 | 决定内容准备成本、测试样本和推荐可信度。 |
| 最晚关闭点 | Beta 邀请前 |
| 来源 | OQ-035 |
| 客户选择 | □ 接受 □ 调整 □ 暂缓 |
| 调整意见 | ________________________________________________________ |

## C-07　研发优先级

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议基线 | 采用 P0/P1/P2 分层：P0 阻塞 Alpha/Beta，P1 阻塞 App 1.0 最终验收，P2 独立排期。 |
| 影响 | 决定估算、里程碑和“99 页设计覆盖”与“首批开发范围”的区别。 |
| 最晚关闭点 | 研发估算前 |
| 来源 | OQ-036 |
| 客户选择 | □ 接受 □ 调整 □ 暂缓 |
| 调整意见 | ________________________________________________________ |

## C-08　正式产品名与品牌

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 建议基线 | “心动遇见你”继续作为工作名；完成商标、域名和商店重名检索后确定正式名称。 |
| 影响 | 不阻塞功能范围确认，但阻塞应用 ID、商店物料和最终视觉品牌冻结。 |
| 最晚关闭点 | 客户端脚手架与商店物料前 |
| 来源 | OQ-001 |
| 客户选择 | □ 接受 □ 调整 □ 暂缓 |
| 调整意见 | ________________________________________________________ |

# 3. 交互与视觉成熟度

99 页已经具备独立的信息结构、交互状态、业务规则和验收条件。Figma 最终文件完整覆盖移动端 50 页/202 状态、管理后台 49 页/200 状态，并完成 99 个流程预览；其中 3,571 个动作是 APP-SET-08 六态增量前历史基线，当前实时总数为 3,585；当前等待客户和设计负责人签署。

| 移动端发现与原始视觉参考对照 | 移动端五级会员最终设计 |
| --- | --- |

后台高风险页面示例

图：管理后台真人工作台最终设计。管理后台视觉可以更克制，但认证范围、版本、审批和审计状态必须完整。

## 最终视觉确认顺序

- 通过 40｜Delivery Index 按 Page ID 核对 99 页和 402 个状态。

- 通过 30｜Prototype Flows 核对 99 个流程的主操作、异常状态和安全出口。

- 意见必须引用 Page ID、状态和目标调整，不以截图位置替代设计定位。

- 修改后重新执行文字、Icon、热区、溢出、交互目标和产品边界 QA。

# 4. 上线前专业门禁

客户签署产品范围不等同于替专业负责人作结论。下列门禁必须分别提供责任人、结论日期和证据链接；超过最晚关闭点仍未完成时，对应工程或发布必须停止。

## G-01　首发地区、运营主体、年龄与登录

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 必须形成的结论 | 书面确定首发地区/语言、法律运营主体、成年人门槛、登录方式和目标渠道。 |
| 责任方 | Owner、产品、法务、平台 |
| 最晚关闭点 | 账号与协议 schema 冻结前 |
| 来源 | OQ-002、OQ-003、OQ-030 |
| 关闭状态 | □ 已关闭 □ 有条件关闭 □ 未关闭 |
| 证据/意见 | ________________________________________________________ |

## G-02　真人来源、用途授权与认证范围

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 必须形成的结论 | 完成现有 MeiGallery 授权盘点，冻结 App 用途授权、认证声明、发布复核和双人分离规则。 |
| 责任方 | 内容 Owner、法务、安全、产品 |
| 最晚关闭点 | 首批导入与认证实现前 |
| 来源 | OQ-006、OQ-007、OQ-008 |
| 关闭状态 | □ 已关闭 □ 有条件关闭 □ 未关闭 |
| 证据/意见 | ________________________________________________________ |

## G-03　数据保留、数据位置与隐私责任

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 必须形成的结论 | 分别确认账号、消息、授权证据和审计保留期，以及 Cloudflare 数据位置、跨境结论和隐私 Owner。 |
| 责任方 | 隐私、法务、安全、Cloudflare 负责人 |
| 最晚关闭点 | 数据库 schema 与生产敏感数据接入前 |
| 来源 | OQ-020、OQ-024、OQ-025 |
| 关闭状态 | □ 已关闭 □ 有条件关闭 □ 未关闭 |
| 证据/意见 | ________________________________________________________ |

## G-04　消息审核、举报 SLA 与撤回证据

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 必须形成的结论 | 冻结文本审核组合、P0/P1/P2 安全 SLA、7×24 升级联系人、撤回窗口和关闭后重开规则。 |
| 责任方 | 安全负责人、运营、隐私、产品 |
| 最晚关闭点 | 平台话题 API 与 Alpha 前 |
| 来源 | OQ-021、OQ-022、OQ-033 |
| 关闭状态 | □ 已关闭 □ 有条件关闭 □ 未关闭 |
| 证据/意见 | ________________________________________________________ |

## G-05　会员迁移与金币内控参数

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 必须形成的结论 | 确认旧 vip/svip 迁移规则、调币阈值、负余额限制、批量与双人复核规则。 |
| 责任方 | Owner、产品、财务、安全 |
| 最晚关闭点 | 权益迁移与财务后台实现前 |
| 来源 | OQ-016、OQ-018 |
| 关闭状态 | □ 已关闭 □ 有条件关闭 □ 未关闭 |
| 证据/意见 | ________________________________________________________ |

## G-06　KMP 构建矩阵与系统最低版本

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 必须形成的结论 | 通过最小 Android/iOS 工程验证后，冻结 Kotlin、Compose、Gradle、AGP、KSP、JDK、Xcode、iOS 最低版本及 Android 是否高于 API 26。 |
| 责任方 | 客户端架构负责人、产品 |
| 最晚关闭点 | 客户端脚手架前 |
| 来源 | OQ-026、OQ-027 |
| 关闭状态 | □ 已关闭 □ 有条件关闭 □ 未关闭 |
| 证据/意见 | ________________________________________________________ |

## G-07　实时容量、Cloudflare 预算与运营排班

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 必须形成的结论 | 验证消息实时恢复、容量与灾备，确认 Cloudflare 预算、服务时段排班、备岗和队列降级阈值。 |
| 责任方 | Owner、后端、SRE、运营 |
| 最晚关闭点 | Alpha 压测与 Beta 邀请前 |
| 来源 | OQ-028、OQ-031、OQ-035 |
| 关闭状态 | □ 已关闭 □ 有条件关闭 □ 未关闭 |
| 证据/意见 | ________________________________________________________ |

# 5. 冻结生效与变更控制

只有以下条件全部满足，文档状态才能改为“App 1.0 需求已冻结”。

- C-01 至 C-07 已签署；C-08 已确定，或明确接受工作名继续使用及品牌工程阻塞。

- 产品需求确认书总确认结论已签署。

- 逐页确认册意见已关闭，或形成带 Page ID、状态、责任人与关闭日期的例外清单。

- 所有调整已同步到 PRD、开发规格、决策基线、Feature PRD、追踪矩阵、页面目录、原型和 DOCX。

- 99 页、402 个 Figma 最终状态、3,571 个有效动作和 179 个客户图片映射继续通过自动校验。

- 阻塞下一阶段的 G-01 至 G-07 已按最晚关闭点完成。

- 产品 Owner、客户代表、设计负责人和技术负责人共同确认冻结结论。

## 冻结后的变更要求

App 与文档版本继续保持 1.0，不因讨论次数增加文档小版本。任何实质变化必须先记录原因、受影响需求/Page ID/状态、API 与数据影响、安全运营影响、工期、重新确认范围、生效时间和回滚条件；不得由设计、开发或测试人员自行选择。

| 变更类型 | 处理方式 | 是否重新确认 |
| --- | --- | --- |
| 文字/排版修正 | 直接更新，保持语义与追踪键不变 | 否 |
| 业务规则、权限或状态变化 | 完成影响评估并同步全部上下游 | 是 |
| 新增页面或原生能力 | 评估新 Page ID、API、最低 App 版本和发版 | 是 |
| 未来支付、推送、礼物或装扮 | 独立立项并正常升级 App | 是 |

# 6. 待确认冻结包

以下文件共同构成本次待确认基线。任一文件内容变化后都必须重新生成确认单；旧签署件不得自动覆盖新内容。完整 SHA-256 记录在同名 Markdown 清单中。

| 文件 | 短指纹 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| MEIGALLERY_APP_1_0_CLIENT_PRD.md | 816c138348b7 | 待确认基线 |
| MEIGALLERY_APP_1_0_DEVELOPMENT_REQUIREMENTS.md | ab29fff87223 | 待确认基线 |
| APP_REQUIREMENTS_TRACEABILITY.md | 3c2f2f329e91 | 待确认基线 |
| manifest.json | b40f66c5bab8 | 待确认基线 |
| MeiGallery_App_1.0_产品需求确认书.docx | aca2965d4b10 | 待确认基线 |
| MeiGallery_App_1.0_逐页交互设计确认册.docx | 963dff56a37e | 待确认基线 |

组合基线指纹：9c38f3d90aa537895032f863a38de132496ebb880089df2cc8bcca9564c30438

# 7. 客户确认与签署

请选择一项总确认结论。若选择“原则同意”或“视觉需修改”，必须附上具体 C/G/Page ID 和调整意见。

□ 同意 C-01 至 C-08 的建议基线，进入需求冻结。

□ 原则同意，但需按本确认单的调整意见同步后再冻结。

□ 只同意产品范围与功能交互；Figma 最终视觉需按所列 Page ID 修改后再次确认。

□ 暂不确认，需要重新讨论产品定位、范围或服务承诺。

| 签署字段 | 填写 |
| --- | --- |
| 客户/项目方 | ____________________________________________ |
| 确认人 | ____________________________________________ |
| 签字/盖章 | ____________________________________________ |
| 确认日期 | ________年____月____日 |
| 总体意见 | ____________________________________________ |

## 签署后的执行顺序

- 同步客户选择和调整到全部上游与下游文档。

- 重新生成两份完整客户 DOCX、原型清单和本确认单。

- 完成需求、Page ID、原型、DOCX、无障碍和全页渲染校验。

- 由 Owner 记录冻结状态、组合指纹、签署人和日期。

- 关闭视觉意见与阻塞门禁后，再冻结 API/DTO 契约并启动 KMP。